2. Опис проектної пропозиці:

2.1. Територія, щодо якої розроблена проектна пропозиція, розташована перед будинком № 41 по проспекту Лесі Українки.

На цій території розташований новозбудований дитячий майданчик, і через неї пролягає стихійна грунтова доріжка, по якій щодня масово проходять жителі кварталу і відвідувачі двох дитячих садків, пошти та ЦНАПу. В дощову та зимну непогоду доріжка стає важкопрохідною, але люди все одно йдуть найкоротшим шляхом.

Крім того, після заміни залишків старого дитячого майданчика на сучасний новий звільнився простір розміром 25х15 метрів, де бажано спорудити майданчик для заняття фізкультурою – встановити вуличні тренажери та комплекс "Workout".

Пішохідну доріжку і майданчик для заняття фізкультурою об'єднано в в один проект тому, що доріжка захистить майданчик від зливових і талих вод та впорядкує водовідведення з прилягаючої території.

2.2. Існуюча грунтова доріжка, по якій щодня проходять жителі семи будинків, що розташовані в глибині кварталу і мають в сумі біля 1200 квартир, зв'язує місце проживання з зупинками міського транспорту, магазинами та іншими закладами обслуговування населення. Також доріжка полегшить прохід для батьків і дітей до двох дитячих садків.

Тренажери на майданчику для заняття фізкультурою розраховані на всі вікові категорії від 10 років до похилого віку. На поточний час поблизу на відстані до 1000 м, в тому числі і у ЗОШ № 12, такі майданчики відсутні.

2.3. Реалізований проект позитивно вплине на середовище місця прожи-вання жителів мікрорайону, дасть можливість жителям без додаткових затрат часу і коштів займатися оздоровленням та з користю проводити свій вільний час.

2.4. Для реалізації проектної пропозиції необхідно:

- видалити і вивезти залишки фундаментів споруд старого дитячого майданчика;

- виконати планіровку території;

- закупити тротуарну плитку, бордюри, тренажери і огорожу;

- завезти пісок і гранвідсів;

- підготувати основу для укладення тротуарної плитки;

- укласти тротуарну плитку пішохідної доріжки;

- збудувати фундаменти під тренажери;

- встановити тренажери і огорожу.

2.5. Заходи, які треба виконати для впливу на ситуацію (перелік видів діяльності по кожному із завдань із вказівкою необхідних ресурсів для кожного виду діяльності (роботи, послуги, товари):

2.5.1. Проконсультуватися у спеціалістів УКС

2.5.2. Розробити проектну пропозицію по будівництву майданчика для заняття фізкультурою та пішохіднї доріжки.

2.5.3.Подати проект до Громадського бюджету Кременчука.  
2.5.4.Провести інформаційну кампанію по голосуванню за проект.  
2.5.5. Реалізувати проект.

2.6 Якісні реалізації заходів проекту: поліпшаться умови проживання, створені умови для оздоровлення жителів мікрорайону, і проведення культурного досугу.

2.7. Кількісні результати реалізації проекту: буде виконано благоустрій території площею 2500 кв.м,